## Slide 1: SISTEMA DE GESTIÓN Y AGENDAMIENTO DE CITAS MÉDICAS SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA MEDICINA GENERAL (PRESENCIAL Y VIRTUAL)
INTEGRANTES: DANIELA TITUAÑA, GUSTAVO MOLINA
CARRERA: INGENIERÍA DE SOFTWARE
ASIGNATURA: CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE
FECHA: 26/10/2026 NRC: 36883 GRUPO: 10
1

## Slide 2
CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN
1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL PROBLEMA
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO (GENERAL Y ESPECÍFICOS)
3. ALCANCE DEL SISTEMA: ALCANCE INCLUIDO
4. ALCANCE DEL SISTEMA: ALCANCE EXCLUIDO (LÍMITES)
5. METODOLOGÍA DE DESARROLLO (SCRUM HÍBRIDO E IEEE 830)
6. ROLES Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
7. CRONOGRAMA DINÁMICO DE SPRINTS Y FASES (LINEAR)
8. ARTEFACTOS ENTREGABLES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
9. REQUISITOS NO FUNCIONALES Y MATRIZ DE SEGURIDAD
10. RESTRICCIONES, SUPUESTOS Y MATRIZ DE RIESGOS
11. CONCLUSIONES Y PREGUNTAS
2

## Slide 3: INTRODUCCIÓN
1.1 Contexto y Problemática
La gestión de citas en la práctica médica independiente suele presentar ineficiencias operativas y pérdidas económicas causadas por el ausentismo de pacientes (No-Shows), la colisión de horarios por reservas concurrentes y la excesiva carga administrativa en tareas manuales de coordinación.
1.2 Solución Propuesta
Para solventar estas dificultades, el proyecto propone el diseño e implementación de un sistema de información web orientado a la atención de medicina general, tanto en consultorios físicos como en modalidades virtuales.
La plataforma automatiza la programación de turnos mediante un motor transaccional con bloqueo temporal de cupos (5 min), implementa recordatorios preventivos automatizados por correo electrónico (SMTP) enviados con 24 horas de anticipación y provee un asistente conversacional con inteligencia artificial para la reprogramación inmediata en lenguaje natural bajo políticas estrictas de antelación horaria.
Objetivo Central: Maximizar la tasa de ocupación de las agendas médicas y optimizar la productividad del consultorio sin incurrir en costos de personal administrativo dedicado.
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
ALCANCE INCLUIDO
ALCANCE EXCLUIDO
METODOLOGÍA
ROLES
CRONOGRAMA
ARTEFACTOS
SEGURIDAD
RIESGOS
CONCLUSIONES

## Slide 4: OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.1 Objetivo General
Desarrollar e implementar un sistema de información web para la gestión de citas médicas de medicina general que automatice la programación, reprogramación y seguimiento de consultas presenciales y virtuales, incorporando notificaciones por correo y un asistente conversacional inteligente para minimizar las inasistencias.
2.2 Objetivos Específicos
• Elicitar y especificar el catálogo formal de requisitos bajo el estándar IEEE 830 y modelar los procesos de negocio en BPMN.
• Estructurar la arquitectura y modelo relacional en PostgreSQL garantizando atomicidad y prevención de Race Conditions.
• Desarrollar la plataforma web responsiva (ReactJS + Node.js REST) con control de acceso por roles (RBAC).
• Integrar notificaciones transaccionales SMTP y tarea programada para recordatorios 24h antes de la consulta.
• Implementar el asistente conversacional con IA mediante Function Calling para reprogramaciones en lenguaje natural.
• Validar la solución mediante pruebas unitarias, de concurrencia y despliegue del entorno web responsivo.
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
ALCANCE INCLUIDO
ALCANCE EXCLUIDO
METODOLOGÍA
ROLES
CRONOGRAMA
ARTEFACTOS
SEGURIDAD
RIESGOS
CONCLUSIONES

## Slide 5: ALCANCE DEL SISTEMA
3.1 Alcance Incluido: Módulos de Gestión y Acceso
• Registro y Validación de Pacientes: Cuentas de pacientes mediante validación de identidad con código temporal de activación vía correo electrónico (15 minutos de vigencia).
• Auto-Registro Médico y Licencias: Captura de datos de consultorio y recepción obligatoria de la licencia profesional en formato digital PDF (máx. 5 MB).
• Panel de Auditoría Administrativa: Validación de credenciales médicas con opciones de aprobación, subsanación o veto definitivo.
• Autenticación Segura (RBAC): Control de acceso basado en roles (Paciente, Médico, Administrador) y recuperación de credenciales mediante tokens de corta duración.
• Parametrización de Jornadas: Configuración médica de jornadas laborales, duración de citas, recesos de descanso y modalidad de atención (presencial o teleconsulta).
• Catálogo en Tiempo Real: Publicación de turnos libres sincronizados directamente con la base de datos transaccional.
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
ALCANCE INCLUIDO
ALCANCE EXCLUIDO
METODOLOGÍA
ROLES
CRONOGRAMA
ARTEFACTOS
SEGURIDAD
RIESGOS
CONCLUSIONES

## Slide 6: ALCANCE DEL SISTEMA
3.2 Alcance Incluido: Motor Transaccional, IA y Reportes
• Bloqueo Preventivo por Concurrencia: Mecanismo de congelamiento durante 5 minutos para reservar temporalmente el cupo seleccionado por el paciente, evitando colisiones.
• Transacciones Atómicas (ACID): Consolidación de reservas evitando registros duplicados o solapamientos horarios en milisegundos.
• Notificaciones Transaccionales SMTP: Emisión automática ante agendamientos, cancelaciones justificadas y cambios de horario.
• Recordatorios Preventivos 24h: Tarea programada en segundo plano para el envío de recordatorios exactamente 24 horas antes de la consulta.
• Asistente Conversacional con IA: Interpretación de solicitudes de reprogramación en lenguaje natural mediante invocación de funciones internas (Function Calling).
• Validación de Antelación Horaria: Verificación de parámetros mínimos antes de autorizar la reasignación asistida por el agente inteligente.
• Marcación de Estado y Reportes: Registro médico de consulta atendida/inasistencia y exportación de reportes consolidados a PDF y hojas de cálculo.
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
ALCANCE INCLUIDO
ALCANCE EXCLUIDO
METODOLOGÍA
ROLES
CRONOGRAMA
ARTEFACTOS
SEGURIDAD
RIESGOS
CONCLUSIONES

## Slide 7: ALCANCE DEL SISTEMA
3.3 Alcance Excluido (Límites y Fronteras del Proyecto)
Para garantizar el control riguroso del alcance y la calidad del software, se definen las siguientes exclusiones:
Pasarelas de Pago: No procesará transacciones bancarias en línea ni emisión de comprobantes fiscales tributarios.
Historia Clínica Detallada: No gestionará historias clínicas completas, recetas farmacológicas estructuradas ni codificación diagnóstica CIE-10.
Subespecialidades Complejas: No abarcará administración de agendas quirúrgicas ni triaje hospitalario de emergencias.
Mensajería SMS o WhatsApp: No transmitirá avisos ni códigos mediante SMS comercial o APIs de WhatsApp.
Aplicaciones Móviles Nativas: No comprenderá desarrollo ni publicación de apps nativas para Android o iOS (enfocado en Web Responsiva).
Transmisión WebRTC Interna: No alojará servidores propios de video ni WebRTC para teleconsultas.
Diagnósticos Clínicos por IA: No resolverá consultas de salud, diagnósticos ni reservas de citas nuevas desde cero mediante el agente inteligente.
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
ALCANCE INCLUIDO
ALCANCE EXCLUIDO
METODOLOGÍA
ROLES
CRONOGRAMA
ARTEFACTOS
SEGURIDAD
RIESGOS
CONCLUSIONES

## Slide 8: METODOLOGÍA DE DESARROLLO
4.1 Marco de Trabajo: Scrum Híbrido
El proyecto adopta un marco ágil basado en Scrum híbrido, estructurado en iteraciones cortas (Sprints de 2 semanas) y complementado con las etapas formales del ciclo de vida de la ingeniería de software:
1. Elicitación y especificación: Catálogo formal de requisitos bajo el estándar IEEE 830.
2. Modelado de procesos BPMN: Flujo del negocio en Bizagi Modeler y matriz técnica de actividades.
3. Arquitectura y Prototipado: Modelo relacional en PostgreSQL, especificación de casos de uso y wireframes web responsivos.
4. Codificación modular: Interfaces en ReactJS, lógica transaccional en Node.js REST, mensajería SMTP y asistente de IA.
5. Pruebas y Aseguramiento: Pruebas estáticas, unitarias, de estrés para concurrencia en reservas, validación de reglas temporales y pruebas E2E.
6. Puesta en producción: Despliegue del entorno web responsivo, elaboración de manuales y validación final frente a criterios de aceptación.
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
ALCANCE INCLUIDO
ALCANCE EXCLUIDO
METODOLOGÍA
ROLES
CRONOGRAMA
ARTEFACTOS
SEGURIDAD
RIESGOS
CONCLUSIONES

## Slide 9: EQUIPO DE TRABAJO
5.1 Roles y Asignación de Responsabilidades
El equipo de trabajo está conformado por dos integrantes:
• Daniela Tituaña Moreno:
- Roles: Analista de Requisitos, Diseñadora UI/UX y Desarrolladora Frontend.
- Responsabilidades: Levantamiento de especificaciones bajo IEEE 830, prototipado web responsivo, diseño de componentes en ReactJS + Tailwind CSS y validaciones de interfaz.
• Gustavo Molina:
- Roles: Analista de Requisitos, Arquitecto de Software y Desarrollador Backend/Datos.
- Responsabilidades: Modelado relacional en PostgreSQL, control de concurrencia y transacciones atómicas, servicios de mensajería SMTP y lógica del asistente conversacional con IA (Function Calling).
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
ALCANCE INCLUIDO
ALCANCE EXCLUIDO
METODOLOGÍA
ROLES
CRONOGRAMA
ARTEFACTOS
SEGURIDAD
RIESGOS
CONCLUSIONES

## Slide 10: PLANIFICACIÓN EN LINEAR
6.1 Cronograma Dinámico de Sprints y Fases (Linear) - Parte 1
Link cronograma Linear: https://linear.app/cm-construccion/projects/all
Planificación de 18 semanas de ejecución estructurada en nueve ciclos quincenales continuos:
• Cycle 1 / Sprint 0 (26 Oct – 08 Nov 2026):
Consolidación de requisitos, modelado BPMN en Bizagi y arquitectura de datos PostgreSQL correspondientes al cierre del primer parcial.
• Cycle 2 / Sprint 1 (09 Nov – 22 Nov 2026):
Desarrollo de autenticación, control de accesos RBAC y validación de cuentas por correo electrónico.
• Cycle 3 / Sprint 2 (23 Nov – 06 Dic 2026):
Implementación del registro médico con carga de licencias en PDF y panel administrativo de auditoría.
• Cycle 4 / Sprint 3 (07 Dic – 20 Dic 2026):
Módulo de configuración de jornadas laborales, descansos y publicación de cupos presenciales y virtuales.
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
ALCANCE INCLUIDO
ALCANCE EXCLUIDO
METODOLOGÍA
ROLES
CRONOGRAMA
ARTEFACTOS
SEGURIDAD
RIESGOS
CONCLUSIONES

## Slide 11: PLANIFICACIÓN EN LINEAR
6.2 Cronograma Dinámico de Sprints y Fases (Linear) - Parte 2
• Cycle 5 / Sprint 4 (21 Dic – 03 Ene 2027):
Motor transaccional de reservas con bloqueo preventivo de 5 minutos y servicio de notificaciones SMTP.
• Cycle 6 / Sprint 5 (04 Ene – 17 Ene 2027):
Integración del asistente conversacional con inteligencia artificial para reprogramación bajo reglas de antelación.
• Cycle 7 / Sprint 6 (18 Ene – 31 Ene 2027):
Marcación médica de asistencia (atendida/inasistencia), exportación de reportes a PDF o Excel y módulo de bajas lógicas.
• Cycle 8 / Sprint 7 (01 Feb – 14 Feb 2027):
Batería transversal de pruebas de estrés para reservas simultáneas y pruebas integrales de extremo a extremo.
• Cycle 9 / Cierre (15 Feb – 28 Feb 2027):
Despliegue final del entorno web, manuales de usuario y sustentación final del proyecto.
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
ALCANCE INCLUIDO
ALCANCE EXCLUIDO
METODOLOGÍA
ROLES
CRONOGRAMA
ARTEFACTOS
SEGURIDAD
RIESGOS
CONCLUSIONES

## Slide 12: ARTEFACTOS ENTREGABLES
7.1 Instrumentos Documentales y Técnicos Entregables
Los instrumentos elaborados para respaldar la calidad de la solución son:
1. Catálogo formal de requerimientos: Especificación SRS bajo estándar IEEE 830 (funcionales, no funcionales y límites).
2. Modelado de procesos (BPMN): Diagramas de flujo en Bizagi Modeler documentando paciente, médico y administración.
3. Fichas de detalle: Entradas, reglas de negocio y salidas de cada tarea del proceso.
4. Diagrama de Casos de Uso: Representación de actores y escenarios de interacción con el sistema web.
5. Matriz de trazabilidad: Mapeo de necesidades operativas frente a los módulos y componentes de software.
6. Esquema relacional de base de datos: Modelo conceptual y físico en PostgreSQL con claves foráneas, restricciones y estados de concurrencia.
7. Bocetos visuales UI/UX: Wireframes y pantallas adaptables para entornos de escritorio y dispositivos móviles.
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
ALCANCE INCLUIDO
ALCANCE EXCLUIDO
METODOLOGÍA
ROLES
CRONOGRAMA
ARTEFACTOS
SEGURIDAD
RIESGOS
CONCLUSIONES

## Slide 13: SEGURIDAD Y REQUISITOS
8.1 Requisitos de Seguridad Técnica y Reglas No Funcionales
• Protección de Credenciales: Hashing unidireccional Argon2id o bcrypt. No admite cifrado reversible.
• Cifrado de Comunicaciones: Transmisión web obligatoria bajo protocolo seguro HTTPS con certificados TLS activos.
• Control de Acceso (RBAC): Permisos diferenciados para Paciente, Médico y Administrador (restringe vistas y endpoints).
• Tokens Temporales: Códigos de activación y enlaces de restablecimiento con caducidad estricta de 15 minutos vía correo.
• Bloqueo de Sesiones: Inhabilitación temporal de la cuenta por 15 minutos tras registrar 5 intentos fallidos consecutivos.
• Auditoría de Licencias: Cuentas médicas inactivas hasta validación administrativa del título profesional en formato digital.
• Validación de Documentos: Inspección de archivos adjuntos restringida a formato PDF con tamaño máximo de 5 MB.
• Aislamiento en Agente IA: Operación mediante llamadas a funciones internas validadas (Function Calling). Bloquea escrituras directas.
• Persistencia por Baja Lógica: Desactivación de registros (Soft Delete) preservando intacto el historial para auditorías.
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
ALCANCE INCLUIDO
ALCANCE EXCLUIDO
METODOLOGÍA
ROLES
CRONOGRAMA
ARTEFACTOS
SEGURIDAD
RIESGOS
CONCLUSIONES

## Slide 14: RIESGOS Y RESTRICCIONES
9.1 Restricciones, Supuestos y Matriz de Riesgos
• Restricciones del Sistema:
- Plataforma exclusivamente web responsiva para navegadores modernos (HTML5/CSS3).
- Conectividad a Internet constante requerida para sincronización transaccional.
- Licencias médicas restringidas estrictamente a formato PDF (≤ 5 MB).
- Validación obligatoria de antelación mínima de 24 horas para reprogramaciones con IA.
• Supuestos de Operación:
- Los médicos poseen títulos habilitantes válidos y disponibilidad horaria real.
- Los pacientes cuentan con acceso a correo electrónico para recibir códigos y recordatorios.
• Matriz de Riesgos y Mitigación:
- Colisiones en reservas concurrentes: Mitigado con transacciones atómicas y bloqueo pesimista en PostgreSQL.
- Fallas de entrega en SMTP: Mitigado con tabla de trazabilidad LOG_NOTIFICACION_SMTP y cola de reintentos.
- Alucinaciones del Agente IA: Mitigado con Function Calling aislado sin acceso directo a SQL.
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
ALCANCE INCLUIDO
ALCANCE EXCLUIDO
METODOLOGÍA
ROLES
CRONOGRAMA
ARTEFACTOS
SEGURIDAD
RIESGOS
CONCLUSIONES

## Slide 15: CONCLUSIONES Y CIERRE
10.1 Conclusiones y Próximos Pasos
Automatización Total del Consultorio: Eliminación de ineficiencias y ausentismo en la práctica médica independiente mediante reservas concurrentes y recordatorios automatizados.
Arquitectura Concurrente y Segura: Motor transaccional con bloqueo pesimista en PostgreSQL, control RBAC y hashing robusto (Argon2id/bcrypt).
Inteligencia Artificial Aplicada: Integración de un agente conversacional para reprogramación fluida en lenguaje natural asistida por IA mediante Function Calling bajo políticas horarias estrictas.
Planificación Rigurosa: Control dinámico de 9 sprints en Linear asegurando cumplimiento continuo de especificaciones IEEE 830.
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
ALCANCE INCLUIDO
ALCANCE EXCLUIDO
METODOLOGÍA
ROLES
CRONOGRAMA
ARTEFACTOS
SEGURIDAD
RIESGOS
CONCLUSIONES